13/6：Heb de opdracht ontvangen,lezen helemaal door, schrijven userstory

14/6：Schrijven userstory, Vooraf uitzoeken wat er moet gebeuren, ontwerpen database

15/6: Eerste gespreken, Verduidelijk de onderdelen die moeten worden gedaan, detailleer userstory, kies de vereiste database en ontwerp de front-end

16/6: Github repositories maken

17/6: Afhankelijk van de werkelijke situatie worden de onderdelen die moeten worden voltooid, verduidelijkt, wordt de database gewijzigd en wordt het front-end opnieuw ontworpen. Een deel van het front-end voltooid.

18/6: Pagina’s van leverancier en magazijnmederwerker afgemaakt.

19/6: Tweede gespreken, Pagina’s van vrijwilliger en klanten afgemaakt. Begint met css.

20/6: Veder met css. Door overleg zijn er enkele functies toegevoegd.

21/6：Bespreek en wijzig het plan van css, organiseer Trello

22/6: Niets gedaan :D   
  
23/6: Klaar met css, begint met testen

24/6: Testen, bug fixen

25/6: Testen, documenten schrijven